Российская федерация

трехсторонняя комиссия

по регулированию социально-трудовых отношений в городе Орле

### Решение

от  25 декабря 2019 г. № 9

город Орел

«О ходе реализации муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории города

Орла на 2018 - 2022 годы»

Администрацией города Орла разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы», которая прошла обсуждение жителями города Орла на сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда» и в средствах массовой информации.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города № 763 от 16 февраля 2018года.

На реализацию мероприятий данной Программы в целях благоустройства дворовых, а также общественных территорий города Орла в 2018 году направлены средства в размере 413,4 млн. руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 82,7 млн. руб.;

- за счёт средств бюджета Орловской области и Дорожного фонда в  сумме 77, 5 млн. руб.;

- средства бюджета города Орла – 3,26 млн. руб.,

а также иной межбюджетный трансфер – 250,0 млн. руб .

Реализация мероприятий программы осуществляется по 3 направлениям: благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий, реализация мероприятий по развитию культурной сферы города Орла.

1. Благоустройство дворовых территорий:

В 2018 году на благоустройство дворовых территорий направлены средства в сумме 128,2 млн.руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 43,5 млн. руб.;

- за счёт средств бюджета Орловской области и  Дорожного фонда в сумме 75,3 млн. руб.;

- средства бюджета города Орла – 2,1 млн. руб.;

- средства иного межбюджетного трансфера – 7,3 млн. руб.

В 2018 году в рамках муниципальной программы было запланировано благоустроить 73 дворовые территории, однако список был увеличен на 5 дворовых территорий.

Полностью завершены и приняты работы на 78 дворовых территориях. За ходом и качеством работ по благоустройству дворовых территорий осуществлялся контроль специалистами производственного отдела МКУ «УКС г. Орла».

В рамках гарантийных обязательств, установленных муниципальными контрактами, подрядные организации несут ответственность за качество выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в течение 4 лет с момента подписания соответствующего акта приемки выполненных работ.

2. Благоустройство общественных территорий:

В 2018 году на благоустройство общественных территорий направлены средства в сумме 284,5 млн. руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 39,3 млн. руб.;

- за счёт средств бюджета Орловской области – 2,1 млн.  руб.;

- за счет средства бюджета города Орла – 0,4 млн. руб,

а также иной межбюджетный трансфер – 242,7 млн. руб.

В 2018 году работы по благоустройству общественных территорий выполнялись на 11 объектах, 3 из которых софинансируется за счет федеральных и областных средств, остальные в рамках развития культурной сферы города Орла:

1. парк «Ботаника» (2-я очередь);

2. бульвар Победы (2-я очередь);

3. сквере «имени Тургенева»;

4. сквер «Юность»;

5. сквер имени пионерской организации «Орлята»;

6. сквер «1000 и 1 мелочь»;

7. достопримечательное место «Историко-литературный квартал»;

8. ландшафтный парк «Дворянское гнездо»;

9. сквер Комсомольский;

10. Детский парк;

11. Городской парк культуры и отдыха.

Работы завершены по благоустройству на всех объектах. Объекты приняты.

Также, велись работы по проектированию комплексного благоустройства Детского и Городского парков. В 2018 году в Детском парке было запланировано ремонт фонтана и сценической площадки «Летняя эстрада», в настоящее время произведен ремонт фонтана и снос здания кинобудки, остальные работы перенесены на следующий год. В городском парке культуры и отдыха выполнена реконструкция колоннады (входная группа) и ремонт фонтана с прилегающей территорией.

На всех объектах выполнено устройство наружного электроосвещения, цветников, газонов, установлены скамейки и урны.

Кроме того, выполнено оформление города Орла декоративно-световыми элементами, произведена линейная подсветка Герценского и Тургеневского мостов.

2019 год

На реализацию мероприятий Программы в целях благоустройства дворовых, а также общественных территорий города Орла в 2019 году заложено 154,8 млн. руб. (на благоустройство дворовых территорий - 121, 6 млн. руб.,  общественные  - 33, 2 млн. руб.).

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году предусмотрено проведение работ по благоустройству 63 дворовых территорий. По состоянию на 27.09.2019 года все работы по благоустройству дворовых территорий выполнены. Объекты приняты.

Кроме того, за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований включены в Программу на 2019 год еще 6 дворовых территорий. В настоящее время работы выполнены и приняты приемочной комиссией на всех дворовых территориях.

В отношении общественных территорий в 2019 году запланированы работы на 3 объектах,:

1. Парк «Ботаника» (3-я очередь);

2. Бульвар Победы (3-я очередь);

3. Сквер имени Гуртьева и сквер у библиотеки имени Бунина.

Кроме того, в рамках заключенного соглашения между Правительством Москвы и Правительством Орловской области муниципальному образованию «Город Орел» выделено 360,0 млн. рублей на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий. В рамках данных мероприятий планируется провести работы:

- сквер Комсомольский;

- площадь Содружества;

- Детский парк;

- Городской парк культуры и отдыха;

- сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии;

- ландшафтный парк Дворянское гнездо (2-я очередь).

По состоянию на 20.12.2019 года завершены работы на всех общественных территориях:

- парк Ботаника (3-я очередь);

- бульвар Победы в г. Орле (3-я очередь);

- сквер им. Л.Н. Гуртьева;

- сквер 5-ой Орловской Стрелковой дивизии;

- ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь);

- площадь Содружества.

Окончание работ в Детском парке  предусмотрены в срок до 30.11.2020 года, в текущем году завершена большая часть запланированных видов и объемов выполняемых работ по благоустройству территории.

В случае нарушения подрядными организациями условий муниципальных контрактов, в том числе нарушения сроков их исполнения к подрядным организациям заказчиками работ МКУ «УКС г. Орла» и МКУ «УКХ г. Орла» будут применены штрафные санкции.

В целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры города Орла, более эффективного выполнения всех запланированных  мероприятий Муниципальной  программы,  городская  трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений РЕШИЛА:

1. Информацию Филатова А.Н. - заместителя начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. о  ходе реализации в 2018-2019 годах муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» принять к сведению.

2 .  Рекомендовать администрации города Орла:

- обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»;

- усилить контроль  за качеством выполняемых работ по благоустройству  территорий города Орла.

Координатор городской трёхсторонней

комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений –

заместитель главы администрации

города Орла – начальник

финансово-экономического управления

администрации города Орла                                                                                         И.Н. Краличев